załącznik nr 4B

do zapytania ofertowego, znak: WŚBI.272.2.2020.MM

(wzór) UMOWA ROZBUDOWY CHODNIKA

zawarta w dniu .................... r. pomiędzy:

Powiatem Węgorzewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie                    z siedzibą przy ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, w osobach:

Marzenna Supranowicz - Starosta Węgorzewski,

Mariusz Fatyga - Wicestarosta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Doroty Sakowskiej,

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………….. z siedzibą przy ul. …………., ……………………., NIP …………………., REGON ………………………,

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

Umowa została zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie §3 Zarządzenia nr 7/2014 Starosty Węgorzewskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie procedur wydawania środków publicznych w ramach budżetu Powiatu Węgorzewskiego,             o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, z uwzględnieniem Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze. Na tej podstawie Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy.

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą "Rozbudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1799N ul. Węgorzewska w miejscowości Radzieje”.

- Zamówienie obejmuje rozbudowę chodnika w miejscowości Radzieje (ul. Węgorzewska) w pasie drogi powiatowej nr 1799N o długości 130 mb i szerokości stałej 1,4 m wraz                   z wykonaniem „aktywnego” przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września przy ul. Węgorzewskiej 16 w Radziejach.

§ 2.

Zakres robót budowlanych obejmuje kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, opisany w załącznikach do Zapytania ofertowego, tj. dokumentacji projektowej (projekt zgłoszeniowy, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót).

§ 3.

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy, natomiast termin zakończenia na dzień 24 lipca 2020 r. lub w terminie wcześniejszym.

§ 4.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony w § 3 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, tj.:

-	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

-	działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót,

-	wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

-	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

§ 5.

Strony umowy ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:

-	protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej,

-	wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

-	odebranie przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

-	terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 6.

Strony umowy ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy:

-	przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

-	zabezpieczenie terenu robót, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób trzecich,

-	zapewnienie na własny koszt dozoru mienia na terenie robót,

-	wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ze zmianami,

-	przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ze zmianami,

-	ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż.                 i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

-	dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń,

-	dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie                i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

-	uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

-	usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia.

§ 7.

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.	Wykonawca wyznacza do kierowania robotami: Pan ………………………….. nr uprawnień ……………………….

3.	Zmiana osób wyznaczonych do wykonywania i kierowania robotami objętych umową musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

§ 8.

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. zł (słownie: …………………… złotych) brutto, w tym należny podatek VAT.

2.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3.  Fakturę należy wystawić na Nabywca: Powiat Węgorzewski ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, NIP: 845-18-62-015. Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie,                 ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo.

4.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu                       w dokumentacji i przedmiarach robót, które były podstawą do wyceny robót i jest wynagrodzeniem całkowitym.

§ 9.

1.	W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, czyli takich które nie były przewidziane w § 1 niniejszej umowy, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie robót może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego, na podstawie aneksu do umowy.

2.	Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne będzie ustalone kosztorysem potwierdzonym przez kierownika budowy i osobę wyznaczoną ze strony zamawiającego: Pan Marek Myka – Naczelnik Wydziału Środowiska, Budownictwa i Inwestycji.

§ 10.

1.	Strony umowy postanawiają, że będą stosować następujące rodzaje odbiorów:

-	odbiór końcowy.

2.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

3.	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót określonych w kosztorysie ofertowym, dostarczonym przez Wykonawcę, wraz ze zgłoszeniem do odbioru, potwierdzone przez kierownika robót.

§ 11.

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-	za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zakończenia robót,

-	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi,                          w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-	za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, z przyczyn zawinionych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 12.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

-	Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w umowie,

-	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa co najmniej 7 dni,

-	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonania części umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

§ 13.

Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu wykonanych przez nich robót budowlanych, pod warunkiem, że szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

§ 14.

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz gwarancji jakości wykonania umowy na okresy ……….. miesięcy, zaś na pozostałe wbudowane materiały gwarancji zgodnej z kartami gwarancyjnymi producentów wbudowanych materiałów, od daty ostatecznego odbioru robót.

2.	W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3.	Wady, które nastąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, lub w innym uzgodnionym terminie.

4.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 15.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 16.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 18.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

......................................	......................................

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA